| CODEPLEX SOFTWARE AV. LOS PROCERES MZA. G3 LOTE. 11 B URB. |  |
| --- | --- |
| REPORTE DE ACTIVIDADES ABRIL |  |
| RESUMEN DEL REPORTE |  |

| FECHA DEL INFORME | NOMBRE DEL PROYECTO | PREPARADO POR |
| --- | --- | --- |
| 07/04/2026 | ACTIVIDADES GENERALES | JOSE ROBERTO |

RESUMEN DEL ESTADO

TAREAS GENERALES

| TAREA | % | HORA DETALLADA DE FUNCIONES | MINUTOS DETALLADA DE FUNCIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralizacion de modales del sistema – Completo Se unifico el diseno de todas las ventanas emergentes (modales) de la plataforma en un solo componente reutilizable. Se migraron todos los formularios, alertas y confirmaciones para que compartan el mismo estilo visual. Se elimino la dependencia de librerias externas. Se verifico el correcto funcionamiento en todas las pantallas. | 100% | 06/04/2026 18:00 | 06/04/2026 18:35 |
| Reestructuracion de base de datos para soporte multi-empresa – Completo Luego de la reunion , se agregaron nuevas tablas para permitir que un cliente pueda tener varias empresas bajo una misma cuenta. Se creo la tabla de cuentas de clientes, la tabla de superadministradores del sistema, y se vinculo cada empresa a su cuenta correspondiente. Se optimizaron los indices de busqueda. | 100% | 06/04/2026 19:20 | 06/04/2026 19:45 |
| Modificacion del inicio de sesion para multi-empresa – Completo Se modifico el proceso de inicio de sesion para que detecte si un usuario tiene acceso a mas de una empresa. Si tiene una sola empresa, ingresa directamente como antes. Si tiene varias, el sistema le muestra un selector para elegir a cual empresa quiere entrar. | 100% | 06/04/2026 19:45 | 06/04/2026 21:30 |

| CODEPLEX SOFTWARE AV. LOS PROCERES MZA. G3 LOTE. 11 B URB. |  |
| --- | --- |
| REPORTE DE ACTIVIDADES ABRIL |  |
| RESUMEN DEL REPORTE |  |

| FECHA DEL INFORME | NOMBRE DEL PROYECTO | PREPARADO POR |
| --- | --- | --- |
| 08/04/2026 | ACTIVIDADES GENERALES | JOSE ROBERTO |

RESUMEN DEL ESTADO

TAREAS GENERALES

| TAREA | % | HORA DETALLADA DE FUNCIONES | MINUTOS DETALLADA DE FUNCIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Se implementó parcialmente el panel de SuperAdmin con acceso independiente (/superadmin/acceso), login con JWT propio, dashboard con estadísticas globales y métricas. CRUD parcial de cuentas, empresas, planes (precios, límites, funcionalidades), y staff. Detalle de empresa con tabs para info, sedes, usuarios y reclamos. Edición de usuarios, reseteo de contraseñas, asignación multi-sede, activar/desactivar empresas y sedes | 100% | 08/04/2026 18:00 | 08/04/2026 18:35 |
| Se implementó búsqueda global con Ctrl+K que busca en cuentas, empresas y usuarios simultáneamente. Historial de actividad con dos vistas: acciones de las empresas y acciones del SuperAdmin, ambas con filtros jerárquicos cuenta>empresa>acción y paginación. Sistema de impersonación que permite al SA ingresar al panel de cualquier empresa generando un JWT temporal. | 100% | 08/04/2026 19:20 | 08/04/2026 19:45 |
| Se implementó consola de errores con WebSocket en vivo, middleware global que captura automáticamente todos los errores HTTP (400+) y panics del backend con el mensaje real de Go. Reporte de errores del frontend (JS errors. Vista de resumen con errores agrupados, gráfico de frecuencia con Recharts, y sistema de alertas que detecta errores nuevos o picos. Tab de rendimiento API con latencias por ruta. Filtros por cuenta, empresa, nivel y origen. Exportación a PDF. | 100% | 08/04/2026 19:45 | 08/04/2026 21:30 |

| CODEPLEX SOFTWARE AV. LOS PROCERES MZA. G3 LOTE. 11 B URB. |  |
| --- | --- |
| REPORTE DE ACTIVIDADES ABRIL |  |
| RESUMEN DEL REPORTE |  |

| FECHA DEL INFORME | NOMBRE DEL PROYECTO | PREPARADO POR |
| --- | --- | --- |
| 14/04/2026 | ACTIVIDADES GENERALES | JOSE ROBERTO |

RESUMEN DEL ESTADO

TAREAS GENERALES

| TAREA | % | HORA DETALLADA DE FUNCIONES | MINUTOS DETALLADA DE FUNCIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Investigación de referencias web del sector defense tech y AI robotics (Anduril, Shield AI, Skydio, Saronic, Helsing, entre otras) para definir el enfoque de la landing page de AI Robotics. Elaboracion de documento que adjunta muchas urls del sector para tomar decisiones de diseño en abse a eso | 100% | 14/04/2026 18:00 | 14/04/2026 18:35 |
| Configuración del entorno de trabajo: instalación de Nano Banana (MCP) y skills de Claude Code para generación de imágenes con IA. Práctica de fundamentos de Go como preparación para futuras integraciones backend. | 100% | 14/04/2026 19:20 | 14/04/2026 19:45 |
| Construcción de tres wireframes funcionales para la landing page de AI Robotics (V1 , V2 , V3) con navegación interactiva. | 100% | 14/04/2026 19:45 | 14/04/2026 21:30 |

| CODEPLEX SOFTWARE AV. LOS PROCERES MZA. G3 LOTE. 11 B URB. |  |
| --- | --- |
| REPORTE DE ACTIVIDADES ABRIL |  |
| RESUMEN DEL REPORTE |  |

| FECHA DEL INFORME | NOMBRE DEL PROYECTO | PREPARADO POR |
| --- | --- | --- |
| 16/04/2026 | ACTIVIDADES GENERALES | JOSE ROBERTO |

RESUMEN DEL ESTADO

TAREAS GENERALES

| TAREA | % | HORA DETALLADA DE FUNCIONES | MINUTOS DETALLADA DE FUNCIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño en Figma de la página principal de AI Robotics (Landing Page): sección hero, propuesta de valor, vista de proyectos y estructura general basada en los wireframes validados. | 100% | 16/04/2026 18:00 | 16/04/2026 18:35 |
| Diseño en Figma de las páginas internas del sitio: Sobre Nosotros, Productos, Contacto y Términos y Condiciones. Creación de una página de Components con los elementos reutilizables (nav, footer, cards, botones). | 100% | 16/04/2026 19:20 | 16/04/2026 19:45 |
| Diseño en Figma de la sección de Blog con vista de listado y dos variantes de Blog Post Detail. Entrega del archivo final con todas las páginas listas para revisión y pase a maquetado en Astro. | 100% | 16/04/2026 19:45 | 16/04/2026 21:30 |

| CODEPLEX SOFTWARE AV. LOS PROCERES MZA. G3 LOTE. 11 B URB. |  |
| --- | --- |
| REPORTE DE ACTIVIDADES ABRIL |  |
| RESUMEN DEL REPORTE |  |

| FECHA DEL INFORME | NOMBRE DEL PROYECTO | PREPARADO POR |
| --- | --- | --- |
| 21/04/2026 | ACTIVIDADES GENERALES | JOSE ROBERTO |

RESUMEN DEL ESTADO

TAREAS GENERALES

| TAREA | % | HORA DETALLADA DE FUNCIONES | MINUTOS DETALLADA DE FUNCIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Creación del wireframe en Figma de la página principal de DGD Enterprise Reseller (Partner oficial Codeplex en Perú): definición de la sección hero, propuesta de valor, secciones de productos y estructura general del sitio. | 100% | 21/04/2026 18:00 | 21/04/2026 18:35 |
| Inicialización del proyecto Astro 5 con Tailwind CSS 4 para DGD Enterprise: configuración de la estructura de carpetas (componentes, páginas, layout, datos, estilos, helpers, idiomas) y soporte multi-idioma (es/en). | 100% | 21/04/2026 19:20 | 21/04/2026 19:45 |
| Maquetación del primer prototipo en código Astro de la página principal DGD Enterprise Reseller a partir del wireframe en Figma: integración de componentes reutilizables (navegación, secciones de inicio, UI) y aplicación de los estilos con Tailwind CSS. | 100% | 21/04/2026 19:45 | 21/04/2026 21:30 |

| FECHA DEL INFORME | NOMBRE DEL PROYECTO | PREPARADO POR |
| --- | --- | --- |
| 22/04/2026 | ACTIVIDADES GENERALES | JOSE ROBERTO |

RESUMEN DEL ESTADO

TAREAS GENERALES

| TAREA | % | HORA DETALLADA DE FUNCIONES | MINUTOS DETALLADA DE FUNCIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejora del diseño visual de la página principal con un nuevo estilo de tarjetas para los productos: layout asimétrico tipo mosaico, bordes animados y un fondo con patrón de puntos para darle un aspecto más profesional y moderno, similar al de marcas como Stripe o Linear. | 100% | 22/04/2026 18:00 | 22/04/2026 18:35 |
| Incorporación de animaciones suaves al hacer scroll: títulos que aparecen palabra por palabra, contadores animados de métricas (40%, 35%, 70%, 60%) y revelado progresivo de elementos. Creación de dos secciones nuevas: una mostrando el dashboard del producto en acción y otra con un esquema circular de los módulos del ecosistema (ContaPlex, GestiónPlex, Facturación) girando alrededor del logo de DGD. | 100% | 22/04/2026 19:20 | 22/04/2026 19:45 |
| Generación de imágenes personalizadas con inteligencia artificial (oficina corporativa, reunión de equipo y mockup del dashboard) y optimización de su peso para que carguen rápido. Corrección del modo claro y oscuro para que la preferencia del usuario se mantenga al navegar entre páginas, y arreglo de los campos del formulario de contacto que no se veían en ciertos colores. | 100% | 22/04/2026 19:45 | 22/04/2026 21:30 |